Zápis z XXIX. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, 
konaného dne 13. 05. 2026 v zasedací místnosti Domu služeb Zdíkov
Přítomni: Roman Šebánek, Iva Loziášová, Martina Karvanová, Silvestr Schwarz, Lucie Babíčková, Hana Zádková, Vendula Kabíčková, Viktor Staněk, Michal Vondráček, Zdeněk Kantořík, Jiří Schinzel, Jiří Krtouš, Vilém Klapsia, Michal Štoural, Roman Bartůšek 
Zapisovatel: Caisová Ivana

Ověřovatelé: p. Staněk, p. Štoural
Jednání zahájeno:  17,00 h





ukončeno: 19,30 h
PROGRAM
1. Zahájení, schválení programu, návrhové komise a ověřovatelů

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání

3. Zpráva o činnosti Rady obce Zdíkov 

4. Projednání návrhu Obecně závazné vyhlášky 2/2026 o nočním klidu

5. Projednání návrhu Obecně závazné vyhlášky 3/2026 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

6. Stanovení počtu zastupitelů pro nadcházející volební období 2026-2030

7. Projednání Dodatku č. 2 ke SoD na akci „Stavební úpravy tělocvičny a spojovacího krčku v k.ú. Zdíkov“

8. Vyhlášení VŘ na akci „Dešťová kanalizace Zdíkov“ (v Zahradní ulici).

9. Vyhlášení VŘ na výměnu nového kotle na biomasu v CZT Zdíkov (kotelna)

10. Projednání umístění bytového domu do centra obce mezi čp. 235 a čp. 238

11. Majetkové záležitosti:

11.1. Projednání návrhu Darovací smlouvy a smlouvy o zřízení VB mezi manželi Caisovými, manželi Rutovými a Obcí Zdíkov.

11.2. Projednání nabídky na výkup podílu 1/29 u pozemků, které nabízí 1. česká realitní

11.3. Projednání žádosti o prodej pozemku parc. č. st. 47 včetně nemovitosti RD čp. 10 v k.ú. Račov

11.4. Projednání žádosti o prodej části pozemku parc. .č 128/1 v k.ú. Račov

11.5. Projednání žádosti o prodej pozemku parc. č. 229/1 v k.ú. Račov

11.6. Prodej části pozemku parc. č. 65/1 v k.ú. Zdíkov
12. Memorandum - schválení
1. Zahájení

Zahájení provedl starosta obce, přivítal přítomné členy zastupitelstva a občany a konstatuje, že na jednání je přítomno celkem 15 členů ZO. 

Jednání se bude řídit upraveným programem.  Bod 11.3. zastupitelstvo obce odročuje na některé z dalších jednání, jakmile budou známé všechny podklady (statické posouzení, cena nemovitosti)
Zastupitelstvo obce schvaluje upravený program jednání ZO. 

Hlasování

Přítomni:
15 
Pro:
15
Proti:
0
Zdržel se hlasování: 0
NÁVRH BYL PŘIJAT
Zastupitelstvo obce do návrhové komise navrhuje: p. Klapsia, p.  Karvanová
Hlasování

Přítomni:
15
Pro:
13
Proti:
0
Zdržel se hlasování: 2 jmenovaní
NÁVRH BYL PŘIJAT

Ověřovateli
zápisu pověřuje:
Bc. Štoural, p. Staněk
Hlasování 

Přítomni: 
15
Pro: 
13 
Proti: 
0
Zdržel se hlasování: 
2 jmenovaní
NÁVRH BYL PŘIJAT

Ke každému bodu jednání se bude navrhovat a schvalovat usnesení zvlášť.

Hlasování

Přítomni: 
15 
Pro: 
15
Proti:
0
Zdržel se hlasování:
0
NÁVRH BYL PŘIJAT

2. Kontrola usnesení

Usnesení 29/2-2026

Zastupitelstvo obce schvaluje kontrolu usnesení z XXVIII. veřejného zasedání zastupitelstva obce Zdíkov ze dne 18. 03. 2026 
Mgr. Šebánek - k zápisu nebyly podány žádné námitky
Hlasování: 
Přítomni:
15
Pro:
15
Proti:
 0
Zdržel se hlasování:
0
NÁVRH BYL PŘIJAT

3. Zpráva o činnosti rady obce za období 25. 2. – 22. 4. 2026 

p. místostarostka Iva Loziášová – seznámila se zprávou o činnosti rady
Usnesení 29/3 -2026
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o činnosti rady obce v období od 25. 2. do 22. 4. 2026
4. Obecně závazná vyhláška č. 2/2026 o nočním klidu
Mgr. Šebánek – jedná se o doplnění vyhlášky o akci, která se bude konat ve Zdíkovci 27.6.2026 a úprava některých akcí – viz příloha
Usnesení 29/4 -2026
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2026 o nočním klidu.
Hlasování: 
Přítomno: 
15
Pro: 
15
Proti:
0
Zdržel se hlasování:
0
NÁVRH BYL PŘIJAT

5. Obecně závazná vyhláška č. 3/2026 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Mgr. Šebánek – vysvětluje danou problematiku systému odpadového hospodářství
Usnesení 29/5 -2026
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2026 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
Hlasování: 
Přítomno: 
15
Pro: 
15
Proti:
0
Zdržel se hlasování:
0
NÁVRH BYL PŘIJAT

6. Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Zdíkov na následující volební období 2026 – 2030 a to 15 (slovy patnáct) - podle § 67 a § 68 odst. 1 zákona 128/2000 Sb., obcích ve znění pozdějších předpisů

Mgr. Šebánek – současný stav počtu zastupitelů 15, rada doporučuje na tomto počtu pro další volební období pokračovat
Usnesení 29/6 -2026
Zastupitelstvo obce stanovuje podle § 67 a § 68 odst. 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, že počet členů Zastupitelstva obce Zdíkov bude v následujícím volebním období 2026 -2030, 15 (slovy patnáct)
Hlasování: 
Přítomno:
15
Pro: 
15
Proti:
0
Zdržel se hlasování:
0
NÁVRH BYL PŘIJAT
7. Schválení  Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 11.7.2025 na akci „stavební úpravy tělocvičny a spojovacího krčku v k. ú. Zdíkov“ mezi Obcí Zdíkov a STAVOPLASTKL spol. s. r. o. Předmětem dodatku č. 2 je Změnový list č. 3 a 4.

p. Urban – viz. příloha – navýšení ceny o 515 tis. Kč a zároveň budeme zlevňovat cenu o 680  tis. Kč 
p., Zádková – jak to bude časově?

p. Bartůšek – v současné době máme problém se sháněním polystyrenu, od toho se odvíjí i dokončení
Usnesení 29/7 -2026
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 11.7.2025 na akci „stavební úpravy tělocvičny a spojovacího krčku v k. ú. Zdíkov“ mezi Obcí Zdíkov a STAVOPLASTKL spol. s. r. o. Předmětem dodatku č. 2 je Změnový list č. 3 a 4.

Hlasování: 
Přítomno: 
15
Pro: 
13
Proti:
0 
Zdržel se hlasování: 2 p. Bartůšek, p. Klapsia
NÁVRH BYL PŘIJAT

8. Výběrové řízení na akci „Výstavba dešťové kanalizace v Zahradní ulici“.

p. Urban - vysvětluje danou akci, realizace červen-srpen 2026, dotace na opravu komunikace v Zahradní ulici jsme dostali, takže po realizaci dešťovky bude následovat oprava komunikace v Zahradní ulici -  září – říjen, musí být do 30. 10. 2026
Usnesení 29/8 -2026
a) Zastupitelstvo obce vyhlašuje Výběrové řízení na akci „Výstavba dešťové kanalizace v Zahradní ulici“.

Hlasování: 
Přítomno: 
15
Pro: 
15
Proti:
0
Zdržel se hlasování:
0
NÁVRH BYL PŘIJAT

b) Zastupitelstvo obce schvaluje Zadávací dokumentaci pro VŘ na akci „Výstavba dešťové kanalizace v Zahradní ulici“.

Hlasování: 
Přítomno: 
15
Pro: 
15
Proti:
0
Zdržel se hlasování:
0
NÁVRH BYL PŘIJAT

c) Zastupitelstvo obce souhlasí s oslovením následujících firem, aby předložili cenové nabídky k realizaci stavby „Výstavba dešťové kanalizace v Zahradní ulici“.

RENO ŠUMAVA 


IČO: 600 71 346
STAVOPLAST KL spol. s. r. o. 
IČO: 407 40 056

STRABAG a. s. 


IČO: 608 38 744

ZEMTECHNIK CB, s. r. o.

IČO: 281 56 846

Hlasování: 
Přítomno: 
15
Pro: 
13
Proti: 
0
Zdržel se hlasování:
2 p. Klapsia, p. Bartůšek
NÁVRH BYL PŘIJAT

d) Zastupitelstvo obce schvaluje hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „Výstavba dešťové kanalizace v Zahradní ulici“, ve složení: Mgr. Šebánek, p. Klapsia, Mgr. Kantořík, náhradníci: p. Schwarz, p. Loziášová, p. Fleischmann, zapisovatel p. Urban
Hlasování: 
Přítomno: 
15
Pro: 
15
Proti:
 0
Zdržel se hlasování:
0
NÁVRH BYL PŘIJAT

9. Výběrové řízení na akci „Rekonstrukce kotelny Zdíkov – technologická část“.

p. Urban -  vysvětluje rozsah akce, prezentuje navrhované firmy, které chceme oslovit, předpokládaná cena akce cca 4,5 mil Kč, bude se měnit kotel, palivové cesty, zásobník na štěpku…počítá se i s navýšením výkonu kotle, kde vznikne rezerva na napojení dalších objektů, akce se plánuje na příští rok a ještě počítáme s fotovoltaikou na ohřev TUV, což sníží tyto náklady 
Bc Štoural – nepočítá se s novou technologií s možností jiného rozúčtování nákladů, pro uživatele, kteří mají bojlery? Nechat zpracovat zároveň i nabídku na projekt, technologii rozděleného rozúčtování; většina odběratelů má bojlery a nevyužívají ohřev vody z BK
p. Urban – prostor tam bude možný, po schválení dodavatele jej můžeme oslovit

p. Petrů – přístřešek na štěpky

p. Loziášová – ano s tím se počítá

Usnesení 29/9 -2026
a) Zastupitelstvo obce vyhlašuje Výběrové řízení na akci „Rekonstrukce kotelny Zdíkov – technologická část“.

Hlasování: 
Přítomno: 
15
Pro: 
15
Proti:
0
Zdržel se hlasování:
0
NÁVRH BYL PŘIJAT

b) Zastupitelstvo obce schvaluje Zadávací dokumentaci pro VŘ na akci „Rekonstrukce kotelny Zdíkov – technologická část“.

Hlasování: 
Přítomno: 
15
Pro: 
15
Proti:
0
Zdržel se hlasování:
0
c) Zastupitelstvo obce souhlasí s oslovením následujících firem, aby předložili cenové nabídky k realizaci akce „Rekonstrukce kotelny Zdíkov – technologická část“.

ELBH-CZ spol. s. r. o.  


IČO:28108810
FIEDLER ZDENĚK, spol. s. r. o.

IČO:26068036
TURBION PRAHA, s. r. o. 

IČO:03222446 

Hlasování: 
Přítomno: 
15
Pro: 
15
Proti:
0
Zdržel se hlasování:
0
NÁVRH BYL PŘIJAT

d) Zastupitelstvo obce schvaluje hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce kotelny Zdíkov – technologická část“, ve složení:

Mgr. Šebánek, Bc Štoural, p. Klapsia náhradníci: p. Urban, Mgr. Kantořík, 

p. Vondráček, zapisovatel p. Kuda – z RRA Šumava
Hlasování: 
Přítomno: 
15
Pro: 
15
Proti:
0
Zdržel se hlasování:
0
NÁVRH BYL PŘIJAT

10. Umístění dalšího bytového domu ve Zdíkově
p. Loziášová – vysvětluje umístění 2. BD v sídlišti a jeho výhod, viz. příloha
Mgr. Šebánek – má jiný názor, chápe ekonomické výhody, ale požaduje zachování zeleně, jak jsme slíbili; návrh bytovku stavět na nohejbalovém hřišti a hřiště přesunout do sport. areálu

Bc. Štoural – nesouhlasí s dalším zahušťování sídliště - viz. příloha
Mgr. Kantořík – určitě by zvolil nohejbalové hřiště, ale místo stavby 2 bytovky by dal přednost pořízením hotelu. 
p. Petrů – k bytovce -  určitě  doporučuje stavět, doporučoval by nohejbalové hřiště; a co se týká hotelu je potřeba o tom hodně přemýšlet, do budoucna to může být velký problém;

Zádková H. – nesouhlasí se zahuštěním zástavby, nohejbalové hřiště doporučuje přesunout do sportovního areálu a co se týká hotelu, dnes tady nemáme doktora, společenský prostor se sejít někde, do budoucna budeme mít prázdné budovy – hotel, zdravotní středisko a proč by do Zdíkova vlastně lidi šli? Je potřeba se tím zabývat, co je prioritou?
Mgr. Kantořík – my budeme stavět byty pro 6 rodin, ale měli bychom vidět i všechny ostatní občany; hotel to může být jednou Damoklův meč, protože hotel může koupit někdo, kdo ho využije k ubytování třeba pracovníků a může mít Zdíkov velký problém;
p. Karvanová hotel není ekonomicky výhodný pro nás, event. můžeme oprášit přestavbu kina a dnes je hlavní stavět byty pro mladé lidi a pokud máme možnost takto výhodnou – ekonomicky, pak určitě zahustit zástavbu v sídlišti
p. Vondra – zahuštění – nákres vypadá moc pěkně, ale ve skutečnosti to není tak; u naší bytovky by to bylo 7m od naší bytovky; 
p. Klapsia – jsem proti výstavbě další bytovky; jak to bude s rozdělením bytů do stavějícího domu? Zrušily se pořadníky?

p. Bartůšek – pro rozdělení bytů jsou již stanovené podmínky

Mgr. Šebánek – obešleme všechny žadatele, zda mají stále zájem 

p. Štouralová – když se mluvilo o výstavbě bytovky, bylo to řečeno jinak, a co se týká parkovacích míst, tak už teď je tam problém; a dívat se budeme jeden druhému do oken?
Usnesení 29/10 -2026
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje umístění dalšího bytového domu v sídlišti, 

a to v místě mezi BD čp. 235 a BD čp. 238.

Hlasování: 
Přítomno: 
15

Pro: 5  -  p. Loziášová, p. Bartůšek, p. Karvanová, p. Schwarz, p. Babíčková,


Proti:  8 - Mgr. Šebánek, p.Zádková, p.Krtouš, Bc.Štoural, p.Klapsia, Schinzel, p. Staněk, Mgr. Kantořík,   

Zdržel se hlasování:  2 -  p. Kabíčková, p. Vondráček
NÁVRH NEBYL PŘIJAT

11.  Majetkové záležitosti
29/11.1 Schválení Smlouvy darovací a o zřízení věcného břemene mezi Ing. Hynkem Rutou, Blankou Rutovou, Ivanou Caisovou, Františkem Caisem a Obcí Zdíkov. Předmětem smlouvy je předání ZTV pro RD – lokalita Z33 Zábrod II.

Mgr. Šebánek  - jedná se o vybudované ZTV pro RD vč. komunikace, kterou předávají zhotovitelé obci
Usnesení 29/11.1. -2026
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Smlouvu darovací a o zřízení věcného břemene mezi Ing. Hynkem Rutou, Blankou Rutovou, Ivanou Caisovou, Františkem Caisem a Obcí Zdíkov. Předmětem smlouvy je předání ZTV pro RD – lokalita Z33 Zábrod II.
Hlasování: 
Přítomno: 
15
Pro:
13
Proti:
0
Zdržel se hlasování: 2 p. Klapsia, p. Štoural
NÁVRH BYL PŘIJAT

29/11.2  Nabídka firmy 1. česká realitní na výkup spolupodílů 1/29 na pozemcích parc. č. 313/4, 367/5, 377/1, 408/64, 1040/11, 32, 1071/6, 392/3, 402/1, 314/1, 314/10, 314/11, 308/17 a 610/9 vše v k. ú. Zdíkov a souhlasí s výkupem. Navržená cena za předmětné podíly činí 25 356 Kč.

Mgr. Šebánek – jedná se o výkup spolupodílů z  1/29
Usnesení 29/11.2. -2026
Zastupitelstvo obce projednalo nabídku firmy 1. česká realitní na výkup spolupodílů 1/29 na pozemcích parc. č. 313/4, 367/5, 377/1, 408/64, 1040/11, 32, 1071/6, 392/3, 402/1, 314/1, 314/10, 314/11, 308/17 a 610/9 vše v k. ú. Zdíkov a souhlasí s výkupem. Navržená cena za předmětné podíly činí 25 356 Kč.

Hlasování: 
Přítomno:   15

Pro: 
 15
Proti:
0
Zdržel se hlasování:
0
NÁVRH BYL PŘIJAT

29/11.3 Záměr na prodej části pozemku parc. č. 128/1 v k. ú. Račov, dle žádosti.
Mgr. Šebánek – rada ani komise nedoporučuje prodej
Usnesení 29/11.3. -2026
Zastupitelstvo obce vyhlašuje Záměr na prodej části pozemku parc. č. 128/1 v k. ú. Račov, dle žádosti.

Hlasování: 
Přítomno: 
15
Pro: 
0
Proti:
15
Zdržel se hlasování:0
NÁVRH NEBYL PŘIJAT

29/11.4  Záměr na prodej pozemku parc. č. 229/1 v k. ú. Račov, dle žádosti.

Mgr. Šebánek – komise ani rada nedoporučuje prodej
Usnesení 29/11.4. -2026
Zastupitelstvo obce vyhlašuje Záměr na prodej pozemku parc. č. 229/1 v k. ú. Račov, dle žádosti.

Hlasování: 
Přítomno: 
15
Pro: 1 p. Klapsia
Proti:
14
Zdržel se hlasování:
0
NÁVRH NEBYL PŘIJAT

29/11.5 Záměr na prodej části pozemku parc. č. 65/1 v k. ú. Zdíkov, dle žádosti.
Mgr. Šebánek – rada ani komise nedoporučuje

Usnesení 29/11.5. -2026
Zastupitelstvo obce vyhlašuje Záměr na prodej části pozemku parc. č. 65/1 v k. ú. Zdíkov, dle žádosti.

Mgr. Šebánek – rada ani komise nedoporučuje
Hlasování: 
Přítomno: 
15
Pro: 
0 Proti:
13
Zdržel se hlasování:
2 p. Babíčková a  
p. Staněk
NÁVRH NEBYL PŘIJAT

12. Uzavření Memoranda o spolupráci mezi Jihočeským vědeckotechnickým parkem, a. s. a Obcí Zdíkov. Předmětem spolupráce jsou bezplatně poskytované služby sdíleného energetického manažera.

Usnesení 29/12. -2026
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje uzavření Memoranda o spolupráci mezi Jihočeským vědeckotechnickým parkem, a. s. a Obcí Zdíkov. Předmětem spolupráce jsou bezplatně poskytované služby sdíleného energetického manažera.

Hlasování: 
Přítomno: 
15
Pro: 
15
Proti:
0
Zdržel se hlasování:
0
NÁVRH BYL PŘIJAT

13. Dotazy na členy 
p. Loziášová – děkuje p. Kabíčkové, za upozornění, že je prasklá socha sv. Jána na mostě na Hodonín, financovala Obec Zdíkov, budeme řešit
p. Závora  - most je v havarijním stavu, řeší SÚS JČK
p. Štoural – nárůst ceny polystyrenu ve výstavbě  tělocvičny, zdraží se zakázka?

p. Bartůšek -  to je problém dodavatele

p. Štoural – vodní zdroje Zdíkovec?

p. Urban – bude se oplocovat 1 ochranné pásmo 

p. Klapsia – surová voda ve Zdíkovci – objevují se fekální sinice – otestovat nutně
p. Urban – voda se pravidelně testuje, můžeme udělat zkoušku surové vody

p. Vítovec – praktický lékař není, není možné pro staré občany zařídit senior taxi? 

p. Loziášová – neuvažujeme o tom

p. Klapsia – zavolat na Maxík, který je může dovézt od nádraží k lékaři za cca 40,-- Kč; k MUDr. Kabourkové, není problém, je poblíž zastávka autobusu, ale k jiným lékařům to je problém
p. Petrů  - před 20 lety se řešilo sundání drátů, dneska se v Zábrodě dává vše do země, ale vedení kabelů O2 zůstává 

Mgr. Šebánek – bohužel se to nepodařilo s Cetinem vyřídit
14. Diskuse
Mgr. Šebánek – měření rychlosti v obci – starosta cituje vyjádření SUS a Policie; včasné Oznámení o konání zastupitelstva vyřešeno; co se týká praktického lékaře, vysvětluje danou situaci, MUDr. Foltýnová nabízí služby i občanům ze Zdíkova; děkuje kulturní komisi za organizování lampionového průvodu;  odbahnění rybníka, v řešení; cesta ke hřbitovu ze Lhoty se dělat nebude, spíše se zabýváme hřbitovní zdí, budeme muset řešit s památkáři  

p. Zádková – co se týká prodeje obecní nemovitosti v Putkově, když se to prodá, už tam nezůstane vůbec nic pro hasiče a ty pak úplně skončí; 

Diskuse o vyklizení objektu odbornou firmou, cena do 50 tis. K; oslovit p. Markytána- statika;

p. Klapsia – výhled odbahnění Ostrova?

Mgr. Šebánek – až bude finální rozpočet, pak se rozhodneme, jestli bude dotace nebo jestli se udělá jen samotné odbahnění, není zatím konkrétní termín
Závěr jednání – ukončil starosta obce, poděkoval všem zastupitelům i občanům za účast na jednání a konstatoval, že příští zasedání se bude konat dne 17. 6. 2026.

Jednání skončeno v 19,30 h
Ve Zdíkově dne 14. 05. 2026

Zapisovatel: Ivana Caisová 
Ověřovatelé: Viktor Staněk 


Bc. Michal Štoural. 

Starosta:

Mgr. Roman Šebánek 
Místostarosta:
Iva Loziášová.
9

